# Dossier Completo — Plataforma de Estadísticas y Scouting de Fútbol Amateur

## Objetivo del proyecto

Crear una plataforma moderna enfocada en fútbol amateur y semiprofesional que permita:

- Registrar estadísticas de partidos.

- Analizar rendimiento de jugadores.

- Crear perfiles scouting.

- Generar informes automáticos.

- Visualizar métricas avanzadas.

- Ayudar a entrenadores, academias y scouts.

La idea principal es construir una solución sencilla, rápida y asequible para clubes pequeños y entrenadores que no pueden pagar herramientas profesionales como Hudl o Wyscout.

# 1. Visión del Producto

## Problema actual

La mayoría de clubes amateurs:

- usan Excel,

- toman notas manuales,

- no tienen análisis estadístico,

- no poseen datos históricos,

- no pueden detectar progresión real,

- carecen de herramientas scouting.

## Solución

Una plataforma web y móvil donde:

- los entrenadores registran eventos del partido,

- las estadísticas se calculan automáticamente,

- los jugadores tienen perfiles propios,

- los clubes visualizan evolución,

- los scouts detectan talento.

# 2. Público Objetivo

## Clientes principales

### Entrenadores amateur

Necesitan:

- métricas simples,

- control rendimiento,

- comparativas.

### Clubes regionales

Necesitan:

- centralizar datos,

- informes,

- seguimiento jugadores.

### Academias

Necesitan:

- desarrollo jugadores,

- historial rendimiento.

### Scouts independientes

Necesitan:

- perfiles jugadores,

- estadísticas,

- filtros scouting.

### Padres de jugadores

Posible mercado secundario.

# 3. MVP Inicial (Producto Mínimo Viable)

El objetivo del MVP NO es tener una plataforma perfecta.

El objetivo es validar:

- si los entrenadores la usan,

- si aporta valor,

- si pagarían.

## Funciones del MVP

### 3.1 Autenticación

Funciones:

- registro,

- login,

- recuperación contraseña,

- roles.

Roles:

- entrenador,

- club,

- scout,

- admin.

### 3.2 Gestión de equipos

Funciones:

- crear equipos,

- editar plantillas,

- asignar entrenadores,

- escudos,

- categorías.

Campos:

- nombre,

- liga,

- categoría,

- ciudad.

### 3.3 Gestión de jugadores

Campos:

- nombre,

- edad,

- posición,

- altura,

- pierna dominante,

- dorsal,

- foto.

Funciones:

- historial,

- estadísticas acumuladas,

- evolución.

### 3.4 Gestión de partidos

Funciones:

- crear partido,

- rival,

- fecha,

- resultado,

- alineación.

### 3.5 Registro de eventos en vivo

La función más importante.

Eventos:

- gol,

- asistencia,

- tiro,

- pase clave,

- pérdida,

- recuperación,

- falta,

- tarjeta,

- parada,

- despeje.

Objetivo UX:

- registrar eventos en menos de 2 segundos.

### 3.6 Dashboard estadísticas

Visualizaciones:

- goles,

- asistencias,

- minutos,

- precisión pases,

- duelos ganados,

- rendimiento.

Gráficos:

- evolución temporal,

- comparativas,

- rankings.

### 3.7 Perfil scouting

Cada jugador tendrá:

- perfil,

- estadísticas,

- fortalezas,

- debilidades,

- historial.

# 4. Funciones Avanzadas Futuras

## IA y automatización

### Resumen automático de partidos

Ejemplo:

“El equipo dominó posesión pero perdió efectividad ofensiva.”

### Insights IA

La IA puede detectar:

- bajadas rendimiento,

- progresión,

- consistencia,

- patrones.

### Recomendaciones tácticas

Ejemplo:

“Mayor generación ofensiva por banda derecha.”

### Scouting inteligente

Detección automática:

- talentos,

- perfiles similares,

- jugadores infravalorados.

### Análisis vídeo

Fase avanzada:

- clips automáticos,

- highlights,

- tagging IA.

# 5. Stack Tecnológico Recomendado

## Frontend

### Next.js

Por qué:

- moderno,

- rápido,

- excelente SEO,

- muy usado.

Funciones:

- paneles,

- dashboards,

- páginas públicas.

### React

Para:

- componentes reutilizables,

- interfaces dinámicas.

### TailwindCSS

Ventajas:

- desarrollo rápido,

- diseño moderno,

- responsive.

# Backend

## Supabase

Incluye:

- base de datos,

- autenticación,

- APIs,

- storage.

Ventaja:

- acelera muchísimo el MVP.

## PostgreSQL

Base de datos robusta.

Perfecta para:

- estadísticas,

- relaciones complejas,

- consultas.

# Hosting

## Vercel

Ideal para Next.js.

Ventajas:

- despliegue simple,

- integración GitHub,

- escalable.

# IA

## OpenAI API

Uso:

- resúmenes,

- análisis,

- insights,

- generación informes.

# Gráficos

## Recharts

Para:

- dashboards,

- comparativas,

- estadísticas visuales.

# 6. Arquitectura del Sistema

## Tablas principales

### users

Campos:

- id

- nombre

- email

- rol

- created_at

### clubs

Campos:

- id

- nombre

- ciudad

- escudo

### teams

Campos:

- id

- club_id

- categoria

- entrenador_id

### players

Campos:

- id

- team_id

- nombre

- edad

- posicion

- dorsal

- altura

- peso

### matches

Campos:

- id

- team_id

- rival

- fecha

- resultado

### match_events

Campos:

- id

- match_id

- player_id

- tipo_evento

- minuto

- coordenada_x

- coordenada_y

### player_stats

Campos:

- player_id

- goles

- asistencias

- minutos

- tarjetas

- precision_pases

# 7. Diseño UX/UI

## Prioridades absolutas

### Simplicidad

Muchos entrenadores NO son tecnológicos.

### Velocidad

Registrar eventos debe ser instantáneo.

### Mobile First

La mayoría lo usará desde móvil o tablet.

## Pantallas principales

### Login

### Dashboard principal

### Equipos

### Partido en vivo

### Estadísticas

### Perfil jugador

### Scouting

# 8. Flujo de Usuario

## Entrenador

- Login

- Crear equipo

- Añadir jugadores

- Crear partido

- Registrar eventos

- Ver estadísticas

- Exportar informe

# 9. Roadmap Desarrollo

## Fase 1 — Setup Inicial

Duración: 1 semana.

Objetivos:

- configurar entorno,

- repositorio,

- Supabase,

- Next.js,

- autenticación.

## Fase 2 — Core MVP

Duración: 2–4 semanas.

Desarrollar:

- equipos,

- jugadores,

- partidos,

- eventos,

- estadísticas básicas.

## Fase 3 — Dashboard

Duración: 1–2 semanas.

Añadir:

- gráficos,

- rankings,

- comparativas.

## Fase 4 — IA

Duración: 1–2 semanas.

Implementar:

- resúmenes automáticos,

- insights,

- recomendaciones.

## Fase 5 — Validación

Objetivo: Conseguir primeros usuarios reales.

Acciones:

- contactar entrenadores,

- demos,

- feedback.

# 10. Qué Aprender Primero

## Prioridad máxima

### JavaScript

### TypeScript

### React

### Next.js

### SQL básico

## Prioridad media

### APIs REST

### Autenticación

### Diseño responsive

### Visualización datos

## Prioridad avanzada

### IA

### Machine Learning deportivo

### Visión artificial

# 11. Cómo Aprovechar GitHub Copilot

Copilot te ayudará muchísimo en:

## CRUDs

Generar:

- formularios,

- tablas,

- APIs.

## Componentes React

Ejemplos:

- cards,

- dashboards,

- filtros,

- modales.

## SQL

Generación rápida:

- tablas,

- relaciones,

- queries.

## APIs

Creación:

- endpoints,

- validaciones,

- autenticación.

## Refactoring

Mejorar:

- código,

- estructura,

- rendimiento.

# 12. Infraestructura Necesaria

## Costes Iniciales Aproximados

### Dominio

10–20 €/año.

### Vercel

Gratis inicialmente.

### Supabase

Gratis inicialmente.

### OpenAI API

10–50 €/mes dependiendo uso.

### Total aproximado inicial

20–100 €/mes.

# 13. Estrategia de Validación

## Error más común

Construir demasiado antes de validar.

## Estrategia correcta

### Semana 1

Crear MVP funcional.

### Semana 2

Mostrar a entrenadores.

### Semana 3

Escuchar problemas reales.

### Semana 4

Iterar rápido.

# 14. Estrategia Comercial

## Mercado inicial ideal

NO intentar toda España.

Comenzar por:

- Castilla-La Mancha,

- Mallorca,

- ligas regionales,

- academias locales.

## Captación inicial

### Contacto directo

- entrenadores,

- clubes,

- torneos.

### Instagram/TikTok

Mostrar:

- estadísticas,

- dashboards,

- análisis.

### LinkedIn

Conectar con:

- directores deportivos,

- scouts,

- academias.

# 15. Modelos de Monetización

## SaaS mensual

### Plan gratuito

- 1 equipo,

- estadísticas básicas.

### Plan Pro

- dashboards,

- IA,

- exportaciones.

Precio: 10–50 €/mes.

## Licencias clubes

Precio anual: 300–2000 €.

## Marketplace scouting

Futuro:

- perfiles premium,

- visibilidad jugadores.

# 16. KPIs Importantes

## Producto

- usuarios activos,

- partidos registrados,

- tiempo uso,

- retención.

## Negocio

- MRR,

- CAC,

- churn,

- LTV.

# 17. Riesgos del Proyecto

## Riesgo 1

Producto demasiado complejo.

Solución:

- empezar simple.

## Riesgo 2

Mala UX.

Solución:

- rapidez extrema.

## Riesgo 3

Sin validación.

Solución:

- usuarios reales desde el inicio.

# 18. Ventaja Competitiva

Tu ventaja NO será:

- tener más datos,

- más IA,

- más features.

Tu ventaja será:

- simplicidad,

- velocidad,

- precio,

- foco amateur,

- cercanía con entrenadores.

# 19. Plan de Acción Recomendado

## Semana 1

- Instalar entorno.

- Crear proyecto Next.js.

- Configurar Supabase.

- Configurar GitHub.

## Semana 2

- Login.

- Equipos.

- Jugadores.

## Semana 3

- Partidos.

- Eventos.

- Estadísticas.

## Semana 4

- Dashboard.

- Diseño responsive.

- Deploy.

## Semana 5

- Conseguir feedback real.

- Mejorar UX.

# 20. Plan Maestro Paso a Paso — Cómo Hacerlo Realidad

## Objetivo Real

Tu objetivo NO es construir una plataforma enorme desde el primer día.

Tu objetivo es:

- Construir un MVP funcional.

- Conseguir usuarios reales.

- Validar que aporta valor.

- Iterar rápidamente.

- Escalar poco a poco.

# FASE 1 — Preparación Mental y Estratégica

Duración recomendada: 2–3 días.

## Paso 1 — Elegir exactamente qué problema resolver

No intentes resolver todo el scouting mundial.

Tu enfoque inicial debe ser:

### “Registrar estadísticas de fútbol amateur de forma rápida y sencilla.”

Ese será tu núcleo.

## Paso 2 — Definir tu cliente inicial

Tu mejor cliente inicial:

- entrenador amateur,

- academia pequeña,

- club regional.

Porque:

- tienen necesidad,

- tienen pocos recursos,

- usan herramientas malas,

- valoran simplicidad.

## Paso 3 — Validación inicial

Antes de programar demasiado:

Habla con:

- 5 entrenadores,

- 3 clubes,

- 2 academias.

Preguntas importantes:

- ¿Cómo registráis estadísticas?

- ¿Qué problema tenéis?

- ¿Qué os falta?

- ¿Qué pagaríais?

- ¿Qué odiais de las herramientas actuales?

Objetivo: Entender el dolor real.

# FASE 2 — Preparar el Entorno de Desarrollo

Duración: 1–2 días.

## Paso 4 — Instalar herramientas necesarias

Necesitas:

### Editor

- urlVisual Studio Codehttps://code.visualstudio.com

### IA

- urlGitHub Copilothttps://github.com/features/copilot

### Runtime

- urlNode.jshttps://nodejs.org

### Control versiones

- urlGitHubhttps://github.com

## Paso 5 — Aprender fundamentos mínimos

Debes aprender:

### Imprescindible

- JavaScript

- TypeScript

- React

- Next.js

- SQL básico

### Recursos recomendados

#### Frontend

- urlNext.js Docshttps://nextjs.org/docs

- urlReact Docshttps://react.dev

#### Base de datos

- urlSupabase Docshttps://supabase.com/docs

# FASE 3 — Construcción del MVP

Duración: 3–6 semanas.

## Objetivo

Crear una versión simple pero funcional.

NO perfecta.

## Paso 6 — Crear proyecto base

### Tecnologías

| Área | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js |
| Backend | Supabase |
| Hosting | Vercel |
| Diseño | TailwindCSS |
| IA | OpenAI API |

## Paso 7 — Configurar autenticación

Funciones:

- login,

- registro,

- recuperación contraseña.

Usar:

- Supabase Auth.

## Paso 8 — Crear base de datos

Primera versión:

### Tablas mínimas

- users

- teams

- players

- matches

- match_events

## Paso 9 — Construir gestión de equipos

Funciones:

- crear equipo,

- editar,

- eliminar,

- añadir escudo.

## Paso 10 — Construir gestión de jugadores

Funciones:

- crear jugador,

- editar perfil,

- asignar posición,

- estadísticas básicas.

## Paso 11 — Construir partidos

Funciones:

- crear partido,

- rival,

- fecha,

- resultado.

## Paso 12 — Registro de eventos en vivo

ESTA es la parte más importante.

Debes optimizar:

- rapidez,

- simplicidad,

- uso móvil.

### Eventos iniciales

- gol,

- asistencia,

- tiro,

- recuperación,

- pérdida,

- tarjeta.

## Paso 13 — Dashboard inicial

Mostrar:

- goles,

- asistencias,

- minutos,

- ranking jugadores.

Usar:

- Recharts.

# FASE 4 — Diseño Profesional

Duración: 1 semana.

## Paso 14 — Mejorar UX/UI

Prioridades:

### Mobile First

Muchos entrenadores usarán móvil.

### Botones grandes

Uso rápido durante partidos.

### Menos clics

Registrar acciones en 1–2 toques.

## Paso 15 — Diseño visual moderno

Inspiración:

- Sofascore,

- FotMob,

- OneFootball.

# FASE 5 — Publicación

Duración: 1–2 días.

## Paso 16 — Deploy

Usar:

- urlVercelhttps://vercel.com

Conectar:

- GitHub,

- Next.js,

- Supabase.

## Paso 17 — Comprar dominio

Ejemplos:

- scoutmatch.app

- amateurstats.io

- futbolmetrics.com

Comprar en:

- urlNamecheaphttps://www.namecheap.com

- urlCloudflarehttps://www.cloudflare.com

# FASE 6 — Conseguir Usuarios Reales

Duración: primer mes.

## Paso 18 — Validación local

Empieza pequeño.

Objetivo: 5–10 entrenadores reales.

## Paso 19 — Contacto directo

Enviar mensajes a:

- clubes,

- entrenadores,

- academias.

Ofrecer:

- prueba gratis,

- demo personalizada.

## Paso 20 — Observar uso real

Mira:

- dónde se bloquean,

- qué no entienden,

- qué usan más.

# FASE 7 — Iteración Rápida

Duración: continua.

## Paso 21 — Mejorar según feedback

NO desarrolles funciones por intuición.

Desarrolla:

- lo que usuarios piden,

- lo que usan,

- lo que pagarían.

## Paso 22 — Añadir IA

Cuando tengas usuarios reales.

Funciones IA iniciales:

- resúmenes partidos,

- insights rendimiento,

- análisis automático.

## Paso 23 — Añadir scouting avanzado

Más adelante:

- filtros scouting,

- comparativas,

- perfiles destacados.

# FASE 8 — Monetización

## Paso 24 — Crear modelo freemium

### Gratis

- 1 equipo,

- estadísticas básicas.

### Pro

- dashboards avanzados,

- IA,

- exportaciones,

- perfiles scouting.

Precio inicial: 10–20 €/mes.

## Paso 25 — Ofrecer planes clubes

Cobro anual: 300–2000 €.

# FASE 9 — Escalar

## Paso 26 — Crear contenido en redes

Contenido ideal:

- estadísticas,

- análisis,

- comparativas,

- scouting.

Plataformas:

- TikTok,

- Instagram,

- LinkedIn.

## Paso 27 — SEO y blog

Crear artículos:

- scouting amateur,

- análisis táctico,

- estadísticas fútbol.

## Paso 28 — Automatizar procesos

Automatizar:

- emails,

- onboarding,

- soporte,

- informes.

# FASE 10 — Evolución Avanzada

## Posibles evoluciones futuras

### IA avanzada

- predicción rendimiento,

- detección talento,

- recomendaciones tácticas.

### Vídeo análisis

- clips automáticos,

- highlights.

### Marketplace scouting

- jugadores visibles,

- contacto scouts.

### App móvil nativa

- iOS,

- Android.

# Cómo Usar GitHub Copilot Correctamente

## Lo que debes pedirle

### Componentes React

Ejemplo: “Crea un dashboard responsive con estadísticas de jugadores.”

### CRUDs completos

Ejemplo: “Genera CRUD de equipos usando Supabase y Next.js.”

### SQL

Ejemplo: “Genera tablas PostgreSQL para estadísticas de fútbol.”

### APIs

Ejemplo: “Crea endpoint para registrar eventos de partido.”

### Refactorización

Ejemplo: “Optimiza este componente React.”

# Cronograma Realista

| Fase | Tiempo |
| --- | --- |
| Aprendizaje básico | 2–6 semanas |
| MVP funcional | 1–2 meses |
| Primeros usuarios | 2–3 meses |
| Monetización inicial | 3–6 meses |
| Plataforma sólida | 6–12 meses |

# Qué NO Debes Hacer

## Error 1

Intentar competir con Wyscout.

## Error 2

Añadir demasiadas funciones.

## Error 3

Esperar perfección antes de lanzar.

## Error 4

No hablar con usuarios reales.

# Prioridad Absoluta

Tu prioridad máxima debe ser:

## “Crear una herramienta que los entrenadores realmente quieran usar.”

No importa:

- la IA,

- el diseño increíble,

- las funciones avanzadas,

si nadie la usa.

# 20. Conclusión

La oportunidad en fútbol amateur sigue siendo muy grande porque:

- hay poca digitalización,

- las herramientas actuales son caras,

- muchos clubes necesitan datos,

- el scouting amateur está poco desarrollado.

Con:

- GitHub Copilot,

- Next.js,

- Supabase,

- IA,

- y un enfoque simple,

puedes construir un MVP competitivo en pocas semanas y validar el mercado rápidamente.

La clave será:

- rapidez,

- simplicidad,

- contacto continuo con entrenadores reales,

- iteración constante.